中马钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目高低压配电系统电力设计服务公开比选文件

根据我公司下属子公司广西孔雀湾投资开发有限公司的综合配套设施建设项目的施工进度要求，需进行该项目高低压配电系统电力设计，现通过公开比选方式选择设计单位，具体事项如下：

一、项目基本情况

本项目分两期建设，变压器总容量暂定为10530kVA，其中本期变压器容量为7330kVA；二期变压器容量为3200kVA。本项目设计服务预算控制价为18元/kVA（固定单价）。

二、报价单位要求

- 1.具备建设行政主管部门核发的电力行业（送电工程、变电工程）设计专业乙级(含）以上资质。

- 2.须提供检察机关出具的无行贿犯罪档案查询的书面告知函。

- 3.本项目不接受联合体参与报价。

三、比选须知

（一）比选采购范围：中马钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目高低压配电系统施工图设计（不含初步设计）、竣工图编制。

（二）接收报价文件截止日期：至2018年6月19日12:00止。

（三）工期要求：签订合同及收到项目的正式供电方案后，30天内提交经供电部门审查通过的施工设计图。

（四）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）

目录

第一章、报价人简介

第二章、营业执照；资质证书；无行贿犯罪记录告知函；

第三章、报价函（报综合单价及暂定总价金额，并附报价单位联系人及联系方式）；

第四章、企业近两年已完成类似项目一览表（须附合同或中标通知书）；

第五章、服务方案（包括服务承诺、设计质量保证措施、设计进度安排等）；

第六章、拟投入本项目人员情况（须附人员相关证书及社保缴纳证明）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封 ；

7.报价文件资料未加盖公司公章 ；

8.超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按十分制进行评分。

本项目设计服务预算控制价为：18元/kVA（固定单价）

- 商务文件（权重55%，满分5.5分）

- 根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价及低于控制价80%的作无效处理，评审按以下五个档进行：

- 1为不合格（得分为1/5*5.5）；

- 2为一般（得分为2/5*5.5）；

- 3为合格（得分为3/5*5.5）；

- 4为良好（得分为4/5*5.5）；

- 5为优秀（得分为5/5*5.5）。

- 技术文件（权重45%，满分4.5分）

| 序号 | 评审 项目 | 权重 | 评审依据 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 | 权重5% 满分0.5分 | 根据资质证书的等级进行评审，评审按两个档进行 | - 1为合格 - （得分为1/2*0.5）； - 2为优秀 - （得分为2/2*0.5）。 |
| 2 | 业绩 | 权重10% 满分1分 | 根据所附业绩合同或中标通知书数量及合同金额大小等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | - 1为不合格 - （得分为1/5*1）； - 2为一般 - （得分为2/5*1）； - 3为合格 - （得分为3/5*1）； - 4为良好 - （得分为4/5*1）； - 5为优秀 - （得分为5/5*1）。 |
| 3 | 服务方案 | 权重20% 满分2分 | 根据具体服务承诺的优劣、质量保证措施是否合理、具体可行，工作计划及进度安排是否合理、可行，内容是否齐全且满足各阶段的设计要求等方面的内容进行横向对比评审，评审按五个档进行 | - 1为不合格 - （得分为1/5*2）； - 2为一般 - （得分为2/5*2）； - 3为合格 - （得分为3/5*2）； - 4为良好 - （得分为4/5*2）； - 5为优秀 - （得分为5/5*2）。 |
| 4 | 人员配置 | 权重10% 满分1分 | 根据人员配备的合理性、充足性、人员资格证书等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1）； 2为一般 （得分为2/5*1）； 3为合格 （得分为3/5*1）； 4为良好 （得分为4/5*1）； 5为优秀 （得分为5/5*1）。 |

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：建设工程设计合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2018年6月13日

附件：

建设工程设计合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

设计编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：2018年 月 日

发包人：                                          （以下简称甲方）

设计人：                                          （以下简称乙方）

受甲方委托，乙方负责下列工程项目设计工作，为确保工作顺利开展， 经双方商议一致，达成协议如下：

第一条  合同签订依据

1、	《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广西壮族自治区地方标准居住区供配电设施建设规范》。

2、	国家及地方其他有关建设工程勘察设计管理法律规范。

3、	建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的名称、规模、内容、设计工期。

项目名称：中马钦州产业园启动区综合配套设施建设项目10kV配电工程。

设计规模和内容：

项目总建筑面积约18.12万平方米；主要建设住宅、商业、办公、酒店等启动区配套服务设施。根据用电设计方案，该项目总用电容量为10530kVA，分两期建设，一期设计用电容量为7330kVA，二期设计用电3200kVA（分别为：办公楼用电1600kVA；商业楼用电1600kVA）

工程地点：广西中马钦州产业园区

设计工期：自本合同签订生效后30个日历天内乙方应向甲方提交经供电部门审核通过的施工设计图。

第三条  合同价款及结算方式

1、	本合同按照固定单价计价，固定单价为   元/kVA元 ，暂定合同总价为人民币（大写）     元整（￥   元）。

2、	付款方式

- 甲方收到乙方提交的经供电部门审核通过的施工设计图、请款函和增值税专用发票（税率  %）后30天内向乙方支付70%的设计费。

- 项目具备竣工验收条件，乙方提供竣工图、请款函和增值税专用发票（税率  %）后30天内向乙方支付20%的设计费。

- 项目竣工验收合格并通电后，乙方提交请款函和增值税专用发票（税率 %）后30天内向乙方支付剩余的10%设计费。

第四条  双方责任

一、甲方责任：

1、	甲方按本合同的约定，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、准确性、及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、	甲方应于合同签订后的一个工作日内向乙方提供设计工作所需的相关资料（包括电子版材料），甲方提交上述资料及文件超过规定期限，不足15个工作日，乙方有权按本合同第二条规定交付设计文件时间相应顺延；超过规定期限15 个工作日以上时，乙方有权重新确定提交设计文件时间。

3、	甲方需配合乙方确定线路（电缆）走廊的规划定位及参与图纸的评审工作。

4、	未经乙方同意，甲方不得擅自将乙方的设计成果转让或泄露给第三人。

- 乙方责任：

- 严格遵守国家的法律法规，结合所属行政区整体规划要求，按国家颁发的现行、有效的行业技术标准规范进行勘察、设计及合理收费；

2、	负责向甲方列举设计工作所需的相关资料、批文、手续；

3、	对所提交的设计文件、图纸等资料的真实性、完整性、准确性负责；

4、	协助协调相关单位进行图纸的评审，并负责进行合理的设计修改；

5、	负责工程的施工交底和参与施工的中间环节验收；

6、	负责向甲方交付施工图纸各捌套。

7、	未经甲方同意，乙方不得向第三人泄露甲方的有关资料。

第五条  违约责任

1、	由于乙方自身原因，延误了按本合同第二条约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收合同金额的5%，累计不超过合同金额的10%。

2、	甲方应按合同约定的时间交付设计费，每延误一天，应多付合同金额的5 %,累计不超过合同金额的10%。

3、	因甲方提交的资料错误导致设计出现失误，造成误工、返工和必须进行重大修改的，所造成的损失由甲方负责。

4、	因客观（自然灾害除外）或甲方原因导致设计任务中断或取消，甲方必须及时书面通知乙方，同时应根据乙方已完成的工作量占总工作量的比例支付给乙方结算费用。

5、甲方如有重大设计变更要求乙方返工时，乙方在接到甲方书面通知后向甲方提交返工费用预算（含工程量及计算依据），经双方共同协商签订补充协议。［注：重大变更设计系指甲方变更设计项目范围、规划、条件或因提交资料作较大修改及经甲方确认后的方案需调整（返工工作量超过具体设计项目设计总金额的30%,乙方有权对超出30%部分提出按相应比例增加设计费用，具体增加设计费用由双方协商确定；未超过30%的乙方无权要求甲方增加设计费用。）］。

6、	乙方对设计出现的遗漏或失误负责修改或补充，造成工程质量事故损失的，负责采取补救措施，免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金额计算方法参照国家相关法律法规与惯例。

第六条  保密

1、	本合同的生效前、履行中、终止后未经合同其他书面同意，任何一方对本合同各方提供的资料、信息负保密责任。

2、	违反上述约定，责任方应按照合同设计费总额的30%向另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失的，责任方须将赔偿金提高至对方的实际损失。

3、	双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复印或向第三人转让。如发生以上情况，责任方承担由此引起的后果并依法承担赔偿责任。

第七条  其他

1、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，合同经双方签字、盖章（公章或合同专用章）后生效。甲乙双方均履行完各自义务后，本合同自动失效。

2、合同履行期间双方发生争议时，可通过协商解决；协商调解不成或不协商的，任何一方均应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                               乙方：

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代表人：                      或委托代表人：

经办人：                            经办人：

联系电话：                          联系电话：

传真电话：                          传真电话：

单位地址：                          单位地址：

签订日期：                          开户银行：

账    号：

签订日期：