中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程水土保持方案编制服务公开比选文件

我公司的中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程水土保持方案编制事项拟通过公开比选的方式选择编制服务单位，具体事项如下：

- 项目基本情况

锦绣大道北段为城市次干路，路线起点南接马莱大道，终点北接马良路，设计长度为1676.505m，设计速度50km/h，道路红线宽度32m，双向四车道。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、强弱电管线预埋工程、绿化工程、综合管廊。

友谊大道北段为城市主干路，路线起点南接马莱大道，终点北接马良路，设计长度为1727.774m，设计速度60km/h，道路红线宽度60m，双向八车道。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、强弱电管线预埋工程、绿化工程、综合管廊。

锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程水土保持方案编制服务预算控制价为19万元。

二、报价单位要求

1.基本要求：具备水利水电工程设计丙级及以上资质，且经营范围包括生产建设项目水土保持方案编制。

2.项目负责人要求：具备中级及以上技术职称。

三、比选须知

（一）采购范围：中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程水土保持方案编制，要求两个项目出具独立的相应报告文件。

（二）接收报价文件截止日期：至2020年5月19日18:00止。

（三）工期要求：合同工期40日历天。合同签订后25天（日历天）内提交水土保持方案（送审稿），评审后10天（日历天）提交报批稿。

（四）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）

目录

第一章、报价人简介

第二章、营业执照、资质证书；

第三章、报价函（报包干总价（含税，税率为  %），并分别列出锦绣大道北段工程和友谊大道北段工程的编制费用。同时附报价单位联系人、联系方式、报价单位开户银行及账号等）；

第四章、企业近两年已完成类似项目一览表，在一览表中注明合同名称、合作单位、合同金额、注明合同扫描件在报价文件中对应的页码（一览表后附合同或中标通知书扫描件）；

第五章、服务方案及服务承诺书等；

第六章、拟投入本项目人员情况一览表，在一览表中注明人员姓名、年龄、担任职务、职称（执业）证书等，同时注明人员证件扫描件在报价文件中对应的页码（项目负责人须具备中级及以上技术职称，一览表后附人员相关证书扫描件及近三个月（2020年2月—4月）的社保缴纳证明）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封；

7.报价文件资料未加盖公司公章；

8.资格证明文件不全或不符合比选要求，或超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按十分制进行评分。

- 商务文件（权重60%，满分6分）

根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或者低于控制价80%，均作无效处理，评审按以下五个档进行：

1为不合格（得分为1/5*6）；

2为一般（得分为2/5*6）；

3为合格（得分为3/5*6）；

4为良好（得分为4/5*6）；

5为优秀（得分为5/5*6）。

- 技术文件（权重40%，满分4分）

| 序号 | 评审 项目 | 权重 | 评审依据 | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 权重15% 满分1.5分 | 根据所附业绩合同或中标通知书数量及合同金额、项目规模大小、与比选项目的匹配程度等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |
| 2 | 服务方案 | 权重10% 满分1分 | 根据具体服务方案的优劣，提供的服务承诺书，评审小组成员进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1）； 2为一般 （得分为2/5*1）； 3为合格 （得分为3/5*1）； 4为良好 （得分为4/5*1）； 5为优秀 （得分为5/5*1）。 |
| 3 | 人员配置 | 权重15% 满分1.5分 | 根据人员配备的合理性、充足性、人员相关专业的齐全性、人员资格证书等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行 | 1为不合格 （得分为1/5*1.5）； 2为一般 （得分为2/5*1.5）； 3为合格 （得分为3/5*1.5）； 4为良好 （得分为4/5*1.5）； 5为优秀 （得分为5/5*1.5）。 |

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程水土保持方案报告编制技术服务合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2020年5月12日

中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程

工　程　名　称：中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程

工　程　地　点：中国—马来西亚钦州产业园马莱大道以北片区

合　同　编　号：

甲          方： 广西中马钦州产业园区开发有限公司

乙          方：

签　订　日　期：         2020 年   月  日

水土保持方案报告编制技术服务合同

甲方：广西中马钦州产业园区开发有限公司

乙方：

甲方委托乙方承担中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程水土保持方案报告的编制，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察咨询管理条例》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察咨询合同管理办法》及其他国家和地方有关法规和规章签订。

第二条　本合同委托的具体内容见下表。

名称：中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道—马良路）工程、友谊大道北段（马莱大道—马良路）工程。

规模：锦绣大道北段设计长度为1676.505m，道路红线宽度32m；友谊大道北段设计长度为1727.774m，道路红线宽度60m。

总投资：锦绣大道北段工程估算项目总投资为22285.87万元，工程费为15572.79万元；友谊大道北段工程估算总投资为42759.41万元，工程费为30338.52万元。

第三条　甲方向乙方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设区的地形图 | 壹 | 本合同签订之日起 5 个工作日内提供 |  |
| 2 | 工程平面布置图 | 壹 |  | 电子版（复印件\原件） |
| 3 | 工程建设项目有关设计图纸 | 壹 |  |  |
| 4 | 其他相关资料 | 壹 |  |  |
| 说明 | 乙方确认，本合同签订之时，甲方已全部按要求提供上述资料。 |  |  |  |

- 乙方应向甲方交付的成果文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持方案报告 | 按项目出具独立的水土保持方案壹式壹拾贰份（含可编辑的电子文档） | 合同签订后25个工作日内提交水土保持方案（送审稿），评审后15个工作日提交报批稿。 |

第五条　根据投标文件的约定，本合同服务费包干总价为：人民币（大写）        元整（小写¥   元）（税率 %）。其中不含税价为人民币（大写）    元（￥   ），增值税额为人民币（大写）      元（￥    ）。本合同费用包括但不限于水土保持方案报告书的编制费、评审费、税费等完成本合同标的全部费用。服务费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 付费额（元） | 付费时间（由交付成果文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 合同价款的50% | 乙方按合同要求提交全部水土保持方案报告书送审正式文本且收到乙方开具的等额的增值税专用发票之日起30天内 |
| 第二次 | 合同价款的50% | 全部水土保持方案报告书获得相关部门批复通过且乙方开具等额的增值税专用发票之日起30天内 |

第六条　双方责任

6.1　甲方责任

6.1.1　甲方向乙方提交的资料及文件完整性、正确性及时限负责，不得要求乙方违反国家有关标准进行编制。

6.1.2　甲方如变更委托编制项目、规模、条件以致造成乙方需返工的，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付服务费，但甲方主张的修改量不超过原工作量30%的，不计算返工费。

6.1.3　甲方要求乙方比合同规定时间提前交付成果资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。

6.2　乙方责任

6.2.1　乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的编制要求，进行报告的编制、过审工作，按合同规定的进度及要求提交质量合格的成果资料，并对其真实性、完整性、专业性全面负责。

6.2.2　乙方按本合同第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

6.2.3　乙方按要求完成水土保持方案报告，依时参加评审会，会后根据会议纪要和专家意见免费修改并完成正式水土保持报告，确保全部报告通过有关部门的评审并取得相关批文。

第七条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向任何第三人转让或用于本合同项目外的任何项目。如发生以上任一情况，泄密方应承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条　违约责任

8.1　在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，已开展所委托工作的，甲方按乙方已进行的实际工作量支付服务费。

8.2　甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付服务费，除乙方存在违约行为以外每逾期支付一天，按逾期支付金额的千分之二比例计算违约金，且乙方提交成果文件的时间顺延。逾期超过30天（不含本数）以上经书面催告甲方后仍拒不支付的，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级部门或编制成果审批部门对所编制文件不审批或本合同项目停缓建，甲方与乙方按实际完成的成果据实结算。

8.3　乙方逾期交付成果文件的，每逾期一天，应减收该项目应收服务费的千分之二。逾期时间超过三十天（含本数）的，超过部分每天减收该项目应收服务费的千分之五；同时，甲方有权解除合同，且已支付的费用乙方应予以退还，未支付的费用无需支付并要求乙方赔偿甲方因此造成的全部损失。

8.4　本合同生效后，乙方要求终止或解除合同的或以实际行动表明不履行合同的，应双倍返还甲方已支付的服务费并赔偿甲方由此造成的经济损失。

第九条　其他

9.1　甲方要求乙方派专人留驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

9.2　甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

9.3　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，据实结算，互不承担违约责任。

9.4　本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

9.5　本合同一式　柒　份，甲方　肆　份，乙方　叁　份。

9.6　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

9.7 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为双方履行合同的证据，但如进入合同组成部分、与本合同具有同等法律效力的，须双方签订补充协议或特别约定。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

9.9　其它约定事项：　无　。

| 甲方名称：（盖章） 广西中马钦州产业园区开发有限公司 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 住 所：钦州市中马钦州产业园区中马大街1号B101房 电 话：0777-5988988 | 乙方名称：（盖章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 住 所： 电 话： |
| --- | --- |